Phần 1 - Phân tích vận hành Sprint

- Đầu vào của 1 Sprint: Product Backlog , mục tiêu Sprint cũ/nhu cầu mới, Năng lực đội ngũ

- Đầu ra của 1 Sprint: Tăng trưởng sản phẩm chạy được, Mục tiêu Sprint hoàn thành, Product Backlog đã cập nhật.

- Độ dài Sprint: 2 tuần/Sprint

- Lý do : Nhịp 2 tuần giúp đội thu nhận phản hồi thực tế từ người dùng nhanh nhất sau mỗi Increment, từ đó kịp thời thanh tra và thích nghi với các thay đổi về luồng ghép xe/thanh toán mà không làm vỡ kế hoạch chung.

Phần 2 - Thiết kế Product Backlog

| Ưu tiên | Hạng mục Product Backlog (PBI) | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | (a) Ghép khách đi cùng tuyến đường | Giá trị cốt lõi: Luồng cơ bản nhất, không có ghép chuyến thì không thể gọi là "đặt xe ghép". |
| 2 | (b) Tự động chia tiền cho từng khách | Giá trị sử dụng: Giải quyết bài toán tài chính minh bạch cho khách đi chung. |
| 3 | (c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng | Khép kín giao dịch: Hoàn thiện luồng thu tiền sau khi đã ghép chuyến và chia tiền. |
| 4 | (d) Đánh giá bạn đi ghép | Tính năng phụ: Tăng trải nghiệm và độ an toàn, không bắt buộc ở bản chạy thử đầu tiên. |

Phần 3 - Xử lý yêu cầu thay đổi

- Người quyết định: Product Owner tiếp nhận và quyết định điều chỉnh thứ tự ưu tiên.

- Đưa vào đâu: Đức cập nhật hạng mục (Thanh toán qua ví điện tử) vào Product Backlog và xếp đứng trước (Thanh toán qua thẻ ngân hàng).

- Thời điểm áp dụng: Không can thiệp chèn ngang làm vỡ Sprint Goal của Sprint 1 đang chạy; yêu cầu mới sẽ được mang ra thảo luận và kéo vào làm chính thức tại Sprint Planning của Sprint 2.